1. Actividad GIT

En un documento de WORD:

1.Indique 5 errores clásicos (de los vistos en el curso) que considere los más críticos en un proyecto de software, con breve explicación de cada uno.

1. Añadir más personal a un proyecto retrasado: sería un fracaso porque se podría retrasar más mientras el nuevo personal se pone al tanto del proyecto.

2. Cambiar de herramientas a mitad del proyecto: Es un grave error ya que si se está colgado de tiempo podrían retrasarse ya que no todos los integrantes del proyecto van a estar familiarizado con la herramienta.

3. Falta de información a los usuarios: Si no hay buena comunicación el proyecto podría venirse abajo por que no se realizaría lo que se quiere por parte del usuario.

4. Modificar el cronograma para corregirlo, pero luego agregar más esfuerzo y tareas: Si no se tiene claro desde el principio un cronograma cambiarlo a mitad de camino, se podrían tener muchos problemas a la hora de entregar las tareas.

5. Eliminar actividades del control de calidad: si no se lleva a cabo unas buenas prácticas de calidad al supervisar los resultados específicos del proyecto, no se va poder determinar si se cumplen con las normas de calidad.